**ሳይንስና ኢንፎርሜሸን ቴክኖሎጂ ጽ/ቤት የ2014 በጀት ዓመት ዓመታዊ ዕቅድ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ተ.ቁ.**  1  2 | **ዕይታዎች** | **ግብ** | **ክብደት** | **ዋና ዋና ተግባራት** | **ክብደት %** | **መለኪያዎች** | **ዓመታዊ ዕቅድ** | **የሚከናወንበት ወቅት** | | | |
| **1ኛ ሩብ ዓመት** | **2ኛ ሩብ**  **ዓመት** | **3ኛ ሩብ**  **ዓመት** | **4ኛ ሩብ**  **ዓመት** |  |
| ተገልጋይ |  | 20 | የአገልግሎት አሰጣጥ ቅልጥፍናና ጥራትን ማሳደግ | 10 | በመቶኛ | 98**%** | 98**%** | 98**%** | 98**%** | 98**%** |
| በተቀመጠው የጊዜና የጥራት ስታንዳርድ መሠረት አገልግሎት መስጠት | 10 | በመቶኛ | 98**%** | 98**%** | 98%  98% | 98**%** | 98**%** |
| ፋይናንስ | የበጀት አጠቃቀም ውጤታማነትን ማሳደግ | 5 | ዕቅድንና የወጪ ቁጠባን መሠረት ያደረገ ውጤታማ የበጀት አጠቃቀም | 5 | በመቶኛ | 100% - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| የውስጥ አሰራር | ቀልጣፋና አስተማማኝ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ስርጭትን ማረጋገጥ | 15  23  26 | ሴ/መ/ቤት የኔትወርክ ዝርጋታ ፍላጎት መለየት | 2 | በቁጥር | *12* | 3 | 3 | 3 | 3 |
| የኢንተርኔት RJ ጥገና እና የኢንተርኔት ደህንነት መከታተል | **3** |  | *80* | 20 | 20 | 20 | 20 |
| የአካባቢያዊ ኔትዎርክ(LAN) ዝርጋታ የሚከናወነላቸው የመንግስት መ/ቤቶች በቁጥር | **2** | **››** | *10* | 2 | 4 | 2 | 2 |
| በሴ/መ/ቤት የኢኮቴ መሣሪያዎች ጥገናና ዕድሳት ፍላጎት መለየት | **2** | **››** | *12* | 3 | 3 | 3 | 3 |
| የኢኮቴ መሣሪያዎች ጥገናና ዕድሳት ማከናወን | **2** | **››** | *80* | 20 | 30 | 20 | 10 |
| የኢኮቴ መሣሪያዎች ወቅታዊ ስፔስፊኬሽን ማዘጋጀት | **2** | **››** | *4* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| የሚገዙ የኢኮቴ ዕቃዎች ስታንዳርዳቸውን ማስጠበቅ | **2** | **››** | *70* | 10 | 20 | 20 | 20 |
| የሶፍትዌር ጥገና የተደረገላቸው የኢኮቴ መሣሪያዎች በቁጥር | **2** | **››** | *100* | 20 | 30 | 20 | 30 |
| ታድሰው ለአገልግሎት ዝግጁ የተደረጉ የኢኮቴ መሳሪያዎች በቁጥር | **2** | **››** | *80* | 20 | 20 | 20 | 20 |
| መሠረታዊ የኮምፕዩተር ሥልጠና መስጠት | **2** | በቁ/ር | *48* | 10 | 10 | 10 | 18 |
| የብቃት ማረጋገጫ ፣ ፈቃድና ዕድሳት አገልግሎት ያገኙ በኢኮቴ ዘርፍ የተሰማሩ ድርጅቶች በቁጥር | **2** | **››** | *40* | 10 | 10 | 10 | 10 |
| የሳይንስ ካፌዎችን ለማቋቋም የተካሄደ የዳሰሳ ጥናት ሰነድ በቁጥር | **2** | **>>** | *2* | - | 1 | - | 1 |
| የሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነትን ከፍ ለማድረግ የተደረገ የምክክር መድረክ በቁጥር | **2** | **>>** | *2* | - | 1 | - | 1  - |
| የኢኮቴ አጠቃቀም፣ አስተዳደርና ደህንነት መመሪያን መተግበር | **2** | **>>** | *1* | - | - | - | 1 |
| የተሻሻለ የባክአፕ አገልግሎት በቁጥር | **1** | **>>** | *1* | - | - | - | 1 |
| ቴክኒክ ድጋፍ የተደረገላቸው ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች በቁጥር | **2** | **>>** | *4* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| በሚቀርቡ ዝውውር፣ቅጥር ደረጃ ዕድገት በአግባቡ አጣርቶ መፈፀም | **1** | **>>** | *4* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| አዳዲስ የሚቀርቡ መመሪያዎችና ደንቦች በአግባቡ አደራጅቶ ማስቀመጥ | **2** | **..** | ***2*** | - | 1 | - | 1 |
| የተለያዩ ጉዳዩችና አቤቱታዎች ሲቀርቡ በአግባቡ ደብዳቤ ማዘጋጀት | **2** | .. | *12* | 3 | 3 | 3 | 3 |
| የሚቀርቡ ዲስፕልን ጉዳዮችን በደንብና መመሪያ መሠረት አይቶ መፈፀም | **1** | በቁጥር | *4* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ዓመት ዕረፍት ጥያቄ በአግባቡ መፈፀም | **2** | በቁጥር | *10* | 2 | 2 | 3 | 3 |
| የሠራተኛ መረጃ በአግባቡ ተደራጅቶ እንድቀመጥ ማድረግ | **2** | በቁጥር | *4* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| የተመቻቸ የሥራ ቦታና የተሟላ ቁሳቁስ | **2** | በቁጥር | *4* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ጽ/ቤት ዉጤቶች/ብሮሸሮች ማሰራጨት | 2 | በቁጥር | *300* | 75 | *75* | 75 | 75 |
| በቪዲዮ ኮንፊራንስ አገልግሎት በመንግስት ልወጣ የነበረው የመንግስት ሀብት ማዳን | 2 | **በብር** | *300000* | 75000 | ***-75000*** | 75000 | 75000 |
| ስኩል ኔት ብሮድባንድ አገልግሎት VSAT ወደ ADSL በማዛወር ተጠቃሚ ማድረግ | 2 | በቁጥር | *2* | - | 1 | - | 1 |
| በዙር ለ21 ባለሙያዎች በሶፍትዌር ልማት ቴክኒክ ሥልጠና መስጠት | 2 | **››** | *21* | 5 | 5 | 5 | 6 |
| በጽ/ቤቱ ሠራተኞች በተመረጡ ከተሞች አንድ ዙር ልምድ ልውውጥ ማድረግ | 2 | **››** | *10* | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ለሴክተር መ/ቤት ሁለት ድህረ-ገጽ ማልማት | 2 | **››** | *2* | - | 1 | - | 1 |
| ለኢኖቨሽን አገልግሎት በጀት ለማፈላለግ ፕሮፖዛል ሠነድ ማዘጋጀት | 2 | **››** | *1* | - | - | - | 1 |
| ተመርተው ለአገልግሎት የበቁ የፈጠራና የምርምር ዉጤቶችን ወደ ተግባር ማሳደግ | 2 | **››** | *5* | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ፈጠራ ሥራዎች ውድድርና ሽልማት ሥርዓት መሳደግ | 2 | **››** | *1* | - | - | - | 1 |
| ለሀይስኩል ት/ቤቶች የሣይንስና ቴክኖሎጂ ሣምንትን ማክበር | 2 | **››** | *2* | - | 1 | - | 1 |
| በአካባቢ የሚገኙ ዩንቨርሲት ቴክንክና ሙያ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የማሕበረሰቡን ቸግር ልቀርፍ የሚችሉ ሁለት ፈጠራ ሥራዎችን መሥራት | 2 | **››** | ***2*** | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
|  | መማማርና ዕድገት |  | 4 | የተሰሩ ተግባራትንና ወቅታዊ መረጃዎችን በማህበራዊ ሚደያ በየዕለቱ ማሰራጨት | 2 | በቁጥር | ***2*** | - | 1 | - | 1 |
| መደበኛ ክትትልና ድጋፍ 2 ጊዜ ማድረግ | 2 | በቁጥር | ***2*** | - | 1 | - | 1 |
|  | የለውጥ ሥራዎች | 7 | ዓመታዊ ዕቅድ መዘጋጀት | 1 | በቁጥር | *1* | 1 | - | - | - |
| የስደሰት ወር ዕቅድ ማዘጋጀት | 1 | በቁጥር | *2* | 1 | - | 1 | - |  |  |  |  |  |
| የውጤት ተኮር ዕቅድ ማዘጋጀት | 1 | በቁጥር | *2* | 1 | - | 1 | - |  |  |  |  |  |
| ወራሃዊ ዕቅድና ሪፖርት ማዘጋጀት | 1 | በቁጥር | *12* | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ሳምንታዊ ዕቅድና ሪፖርትን ማዘጋጀት | 1 | በቁጥር | *48* | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| የቲም ውይይት ማካሂድ | 1 | በቁጥር | *48* | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| የማናጀሜንት ውይይት ማካሂድ | 1 | በቁጥር | *12* | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |